Acta de Constitución

del Proyecto

PROTOTIPO DE PÁGINA WEB

Angarita Ramirez Camilo Andres

Monroy Quiazua Santiago

Montoya Luna Cesar David

Fecha: 07/02/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Justificación	3

Descripción del Proyecto y Entregables	4

Requerimientos	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos Generales	5

Objetivos Específicos	5

Alcance definido	5

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que integra una API de criminalística con el objetivo de visualizar y analizar la problemática de inseguridad en la ciudad de Bogotá.	5

Riesgos iniciales identificados	6

Cronograma de hitos principales	7

lista de interesados	7

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Universidad Libre |
| --- | --- |
| Proyecto | Criminalistica API |
| Fecha de preparación | 07/02/2026 |
| Cliente | Claudia Marcela |
| Patrocinador principal | MICROSOFT |
| Gerente de Proyecto | BILL GATES |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Camilo Andrés Angarita Ramirez | Backend C# | NUCLEO DEL SISTEMA | LOGICA Y ARQUITECTURA |
| Santiago Monroy Quiazua | BASE DE DATOS Y REPOSITORIO | DATOS Y ESTRUCTURA | PERSISTENCIA Y CONTROL |
| Cesar David Montoya Luna | FRONTEND DOCUMENTACION/TEST | INTERFAZ Y CALIDAD | ORGANIZACIÓN Y VISUAL |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito general del proyecto es identificar las zonas donde se encuentran mas conflicto social y riesgo de inseguridad en la ciudad de Bogotá.

## Justificación

identificar las zonas con mas inseguridad en Bogotá

# Descripción del Proyecto y Entregables

Desarrollar y consumir una API de criminalística con la finalidad de identificar zonas de alta vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá

# Requerimientos

## Requerimientos del producto

El producto permitirá almacenar, organizar y consultar (CRUD) información sobre incidentes delictivos en la ciudad de Bogota, este producto facilita por medio de la búsqueda identificar el delito por localidad, rango de fechas y concurrencia, todo será expuesto por medio de un API REST.

## Requerimientos del proyecto

El sistema deberá permitir el registro CRUD de incidentes delictivos, donde la API deberá implementar filtros por localidad, delito y fechas por medio de un mapa general. El proyecto se desarrollará por medio de C# con arquitectura en capas (MVC) con almacenamiento de datos en SQL server generando validaciones de datos y aplicando diferentes patrones de diseño para el mapeo y abstracción de estos. Incluirá documentación Swagger del API.

## Objetivos Generales

Identificar las zonas de mayor vulnerabilidad dentro de la ciudad de Bogota, con el fin de informar al usuario sobre las diferentes localidades facilitando la toma de decisiones basada en el API.

## Objetivos Específicos

- Implementar un API REST que permita el registro, consulta, actualización y eliminacion de datos.

- Integrar mecanismos de validación para garantizar la integridad y validez de la información brindada.

- Estructurar una base de datos en la cual se permita registrar información relacionada con incidentes delictivos.

- Desarrollar funcionalidades de filtrado y búsqueda rápida por localidad, tipo de delito, rango de fecha y concurrencia.

# Alcance definido

# El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que integra una API de criminalística con el objetivo de visualizar y analizar la problemática de inseguridad en la ciudad de Bogotá.

La solución contempla los siguientes componentes principales:

- Mapa interactivo de Bogotá: herramienta central para la representación geoespacial de las zonas más afectadas por la inseguridad.

- Visualización de datos estadísticos: integración de indicadores que muestran el promedio de inseguridad por sector, permitiendo identificar patrones y tendencias.

- Generación de recomendaciones: el sistema ofrece sugerencias específicas basadas en los niveles de inseguridad detectados en cada zona, orientadas a la prevención y toma de decisiones.

- Alcance del proyecto: se aclara que la implementación está diseñada exclusivamente para entorno web, sin contemplar aplicaciones móviles ni de escritorio.

- Se incluirá bases de datos actualizados y desarrollo en c# , el front , documentación, filtros , api.

# Riesgos iniciales identificados

Durante la fase de planificación se han identificado diversos riesgos que podrían afectar el desarrollo y la implementación de la aplicación web.

Riesgos posibles técnicos

- Disponibilidad limitada de información criminalística: la falta de datos confiables y actualizados sobre la ciudad de Bogotá puede limitar la precisión del mapa y las estadísticas de inseguridad.

- Fallos en el código frontend y backend: errores de programación o integración pueden comprometer la funcionalidad del sistema.

- Dependencia de librerías externas: necesidad de incorporar librerías o frameworks adicionales que podrían generar incompatibilidades o problemas de mantenimiento.

- Falta de dinamismo en la interfaz: una experiencia de usuario poco interactiva puede reducir la utilidad y el impacto del proyecto.

Riesgos organizativos

- Deficiente distribución de roles: una asignación inadecuada de responsabilidades dentro del equipo puede retrasar la ejecución y afectar la calidad del producto.

- Carencia de retroalimentación continua: la ausencia de revisiones periódicas y comentarios constructivos puede generar desviaciones respecto a los objetivos iniciales.

Riesgos de gestión y control de calidad

- Ausencia de un gestor de pruebas: no contar con un responsable de validación y pruebas antes de la publicación puede derivar en errores visibles para el público.

- Falta de protocolos de verificación: insuficiencia de mecanismos para comprobar la integridad y confiabilidad de los datos antes de su despliegue.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Definición del proyecto | 7/02/26 |

Presupuesto estimado

- Equipo de desarrollo: 3 estudiantes

- Rol: Backend, Base de datos, Frontend / Documentación

- Horas estimadas por integrante: 60 horas

- Total de horas: 180 horas

- Valor hora estimado (estudiante): $20.000 COP
 180 horas × $20.000 COP = $3.600.000 COP

- Equipos de cómputo personales: $0

- Servidor local para pruebas: $0

- Consumo de energía e internet (estimado): $200.000 COP
 Costo infraestructura: $200.000 COP

total: $3.800.000

# lista de interesados

Microsoft

- Su participación asegura recursos y estándares de calidad en la infraestructura tecnológica o sea proveedor.

2. Universidad Libre

- Institución académica que respalda el proyecto en el marco de investigación segundo proveedor .

3. Equipo de desarrollo del proyecto

- Personal encargado de la planificación, programación, pruebas y despliegue de la aplicación web (creadores del proyecto).